**Отчет инвестиционного уполномоченного** **Баганского района Новосибирской области**

**II квартал 2020 года**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** | | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Лепокуровское" | Строительство зерноочислительного комплекса | Сельское хозяйство | 2020 | с.Лепокурово | Планируемый к реализации | 50 000 | | 0 | 0 | 80-90 т зерноочистки,  40 т сушка |
| ОАО "Вознесенское" | Строительство зерносушительного комплекса | Сельское хозяйство | 2020-2021 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 20 000 | | 0 | 0 | создание скотомест |
| ОАО "Северо-Кулундинское" | Строительство коровника | Сельское хозяйство | 2020 - 2021 | с.Тычкино | Планируемый к реализации | 35 000 | | 0 | 0 | 250 скотомест, планируемое производство молока 2100 т в год |
| ОАО "Северо-Кулундинское" | Строительство доильного зала | Сельское хозяйство | 2020-2021 | с.Стретинка | Планируемый к реализации | 25 000 | | 0 | 0 | 500 скотомест |
| АО «Ивановское» | Строительство животноводческого комплекса | Сельское хозяйство | 2020-2021 | с.Ивановка | Планируемый к реализации | 70 000 | | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство сквера | Проекты социальной направленности | 2020-2021 | с.Баган | Планируемый к реализации | Объем инвестиций будет уточнен при разработке ПСД | | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство сельского клуба | Проекты социальной направленности | 2020-2022 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 60 600 | | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области | Строительство малобюджетного зала арочного типа | Проекты социальной направленности | 2021-2022 | с. Баган | Планируемый к реализации | 50 000 | | 0 | 0 | Создание новых рабочих мест - 4 |
| ОАО "Вознесенское" | Строительство животноводческого комплекса молочного направления | Сельское хозяйство | 2021-2022 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 200 000 | | 0 | 0 | 40 т/ч |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Реконструкция легкоатлетического манежа стадиона  ДЮСШ | Проекты социальной направленности | 2021 | с.Баган | Планируемый к реализации | Объем инвестиций будет уточнен при разработке ПСД | | 0 | 0 | 0 |
| ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | Проекты социальной направленности | 2021 | с.Ивановка | Планируемый к реализации | 16 700 | | 0 | 0 | 0 |
| ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | Проекты социальной направленности | 2023 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 15 900 | | 0 | 0 | 0 |
| ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | Проекты социальной направленности | 2025 | с.Лепокурово | Планируемый к реализации | 15 400 | | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство гостиничного комплекса на 30 мест | Проекты социальной направленности | 2024-2025 | с.Баган | Планируемый к реализации | 35 000 | | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство тепличного комплекса | Проекты социальной направленности | 2025-2030 | с.Баган | Планируемый к реализации | 150 000 | | 0 | 0 | 0 |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| Строительство малобюджетного зала арочного типа в с. Баган | отсутствие финансирования запланированных мероприятий | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поиск частного инвестора |
| Строительство плавательного бассейна в с.Баган Новосибирской области | отсутствие финансирования запланированных мероприятий | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поиск частного инвестора |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В II квартале 2020 года концессионные соглашения не заключались | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | -- | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Обращений не поступало |  |  |  |  |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Инвестиции |
| Адрес раздела | http://www.bagan.nso.ru/page/1276 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)\* | Чмурина Оксана Александровна, начальник отдела экономического развития, 8 (383) 53 21 170 |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 5 |
| Темы сообщений / публикаций | 1.Запущена горячая линия о работе бизнеса во время самоизоляции;  2. Памятка. Профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;  3. Порядок выплаты субсидий малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции;  4. Минпромторг НСО объявляет о приеме заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки;  5. Обучающий семинар по антикризисным и действующим мерам поддержки для субъектов МСП. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 0 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 0 |
| Темы публикации | - |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 0 |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Баганском районе Новосибирской области» | № 151  от 13.03.2020 | Утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Баганском районе Новосибирской области на 2020 год |
| 2 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении инвестиционного паспорта Баганского района Новосибирской области» | № 199  от 30.03.2020 | Утвержден инвестиционный паспорт Баганского района Новосибирской области |
| 3 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 01.03.2012 № 241 «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Баганском районе Новосибирской области» |  | Внесены изменения о назначении инвестиционного уполномоченного |