Отчет инвестиционного уполномоченного Баганского района Новосибирской области

III квартал 2020 года

(отчетный период)

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | фактический |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нарастающим итогом с начала отчетного года |  | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Благоустройство аллеи | Проекты социальной направленности | 2020-2021 | с.Баган | Реализуемый, 90 % | 8 480 |  | 3 176746 | 3 176746 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство сельского клуба | Проекты социальной направленности | 2020-2022 | с.Вознесенка | Реализуемый, 70% | 60 600 |  | 48421 | 48421 | 0 |
|  | Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО "Лепокуровское" | Строительство зерноочислительного комплекса | Сельское хозяйство | 2020 | с.Лепокурово | Планируемый к реализации | 50 000 |  | 0 | 0 | 80-90 т зерноочистки, 40 т сушка |
| ОАО "Вознесенское" | Строительство зерносушительного комплекса | Сельское хозяйство | 2020-2021 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 20 000 |  | 0 | 0 | создание скотомест |
| ОАО "Северо-Кулундинское" | Строительство коровника | Сельское хозяйство | 2020 - 2021 | с.Тычкино | Планируемый к реализации | 35 000 |  | 0 | 0 | 250 скотомест, планируемое производство молока 2100 т в год |
| ОАО "Северо-Кулундинское" | Строительство доильного зала | Сельское хозяйство | 2020-2021 | с.Стретинка | Планируемый к реализации | 25 000 |  | 0 | 0 | 500 скотомест |
| АО «Ивановское» | Строительство животноводческого комплекса | Сельское хозяйство | 2020-2021 | с.Ивановка | Планируемый к реализации | 70 000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Палецкого сельсовета Баганского района Новосибирской области | Строительство малобюджетного зала арочного типа | Проекты социальной направленности | 2021-2022 | с. Баган | Планируемый к реализации | 50 000 |  | 0 | 0 | Создание новых рабочих мест - 4 |
| ОАО "Вознесенское" | Строительство животноводческого комплекса молочного направления | Сельское хозяйство | 2021-2022 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 200 000 |  | 0 | 0 | 40 т/ч |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Реконструкция легкоатлетического манежа стадиона ДЮСШ | Проекты социальной направленности | 2021 | с.Баган | Планируемый к реализации | Объем инвестиций будет уточнен при разработке ПСД |  | 0 | 0 | 0 |
| ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | Проекты социальной направленности | 2021 | с.Ивановка | Планируемый к реализации | 16 700 |  | 0 | 0 | 0 |
| ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | Проекты социальной направленности | 2023 | с.Вознесенка | Планируемый к реализации | 15 900 |  | 0 | 0 | 0 |
| ГБУЗ НСО «Баганская ЦРБ» | Строительство ФАПа | Проекты социальной направленности | 2025 | с.Лепокурово | Планируемый к реализации | 15 400 |  | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство гостиничного комплекса на 30 мест | Проекты социальной направленности | 2024-2025 | с.Баган | Планируемый к реализации | 35 000 |  | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Баганского района Новосибирской области | Строительство тепличного комплекса | Проекты социальной направленности | 2025-2030 | с.Баган | Планируемый к реализации | 150 000 |  | 0 | 0 | 0 |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного) |
| --- | --- | --- |
| Строительство малобюджетного зала арочного типа в с. Баган | отсутствие финансирования запланированных мероприятий | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поиск частного инвестора |
| Строительство плавательного бассейна в с.Баган Новосибирской области | отсутствие финансирования запланированных мероприятий | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, поиск частного инвестора |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) |  | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) |  | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В III квартале 2020 года концессионные соглашения не заключались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | -- |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за отчетный период)

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращений не поступало |  |  |  |  |  |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиции |
| Адрес раздела | http://www.bagan.nso.ru/page/1276 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)* | Вдовин Дмитрий Дмитриевич, заместитель главы администрации Баганского района Новосибирской области, 8 (383) 53 21 984 |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 6 |
| Темы сообщений / публикаций | 1. Бесплатная юридическая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства; 2. План проведения дистанционных обучающих мероприятий по вопросу маркировки средствами идентификации обувных товаров и табачной продукции (июнь 2020 г.); 3. План проведения дистанционных обучающих мероприятий по вопросу маркировки средствами идентификации отдельных товаров (июль 2020); 4. О приеме заявок на предоставление субсидии на компенсацию части транспортных расходов; 5. Извещение о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и действующих на территории Баганского района Новосибирской области, для предоставления финансовой поддержки; 6. О приеме заявок на получение субсидии на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 километра от районного центра. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 0 |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 0 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 0 |
| Темы публикации | - |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 0 |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

| № | Наименование нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Баганском районе Новосибирской области» | № 151 от 13.03.2020 | Утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Баганском районе Новосибирской области на 2020 год |
| 2 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении инвестиционного паспорта Баганского района Новосибирской области» | № 199 от 30.03.2020 | Утвержден инвестиционный паспорт Баганского района Новосибирской области |
| 3 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 01.03.2012 № 241 «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Баганском районе Новосибирской области» | № 208 от 03.04.2020 | Внесены изменения о назначении инвестиционного уполномоченного |
| 4 | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении форм документов, используемых при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов Баганского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» | № 388 от 17.06.2020 | Утверждены формы документов, используемых при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов |
| 5. | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Баганском районе Новосибирской области» | № 595 от 25.08.2020 | Утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном |
| 6. | Постановление администрации Баганского района Новосибирской области «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Баганского района Новосибирской области на 2020-2023 годы»» | № 665 от 11.09.2020 | Утверждена муниципальная программа |